**远程摄影机器人**

机器人整体结构已经大致制作完毕，尚缺中间升降层未做，最外层保温层设计为可更换式结构，冬天更换为保温夹层，夏天更换为通风夹层，可以更好的保护里层贵重的单反相机，底板框架使用方刚固定，使立面更加牢固可靠。在最上层同样使用方刚焊接框架，防止立面发生形的同时固定保温层。

郝乐

2020.01.11